开发进度：需求、开发、测试、发布

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 主线版本 | 发布时间 | 当前进度 | 备注 |
| 心云健康 | V2.4.5 | 10月4日 | 发布 |  |
|  | V2.4.5En | 11月16日 | 开发70% |  |
|  | V2.4.6 | 11月30日 | 尿检：需求90%  基础体温：需求50%  体脂：需求50% |  |
|  | V3.0 |  | 需求30% |  |
| 心云孕期 | V1.0 | 10月15日 | 发布（审核ing） |  |
|  | V1.0.4 | 10月21日 | 开发90% | 内测 |
|  | V1.1 |  | 需求 |  |
| 心云医生 | V1.0.3 | 9月28日 | 发布 |  |
|  | V1.1 |  | 需求5% |  |
| 体脂送检版本 | V1.0 | 10月20日 | 开发50% |  |
| 基础体温送检版本 | V1.0 | 10月30日 | 开发1% |  |
| 心电内测版本 | V1.0 | 10月20日 | 测试30% |  |
|  | V1.0En | 11月16日 | 开发30% |  |